****

**Formato de Informe de Seguimiento**

**Formato de Informe de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del equipo | Equipo 3 - Grupo 8 |
| Sprint No: | 2 |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) – 24 de Agosto de 2022
   * Pantallazo: 5 de Septiembre de 2022

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| \*Se revisaron las Historias de Usuario y los entregables del Sprint 2.  \*Se identificaron las páginas y ventanas que se deben crear .los elementos y funcionalidades  \*Se validaron las herramientas, entorno, ambiente y lenguaje a implementar en el proceso.  \* Se estableció instalar las herramientas y entorno (Razor) para comenzar a crear las paginas |

1. Reunión diaria de seguimiento –
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| \*Se revisó el avance en la interacción de los compañeros con las herramientas (Net Core y Razor) y los lenguajes (HTML y CSS).  \* Se identificaron algunos aspectos a tener en cuenta en la definición del diseño de las paginas, sus elementos y al información que debe visualizarse.  \*Por consenso de estableció que cada integrante del equipo debía estar encargado del diseño de las paginas e información solicitada como entregable del Sprint 2.  \* Se acordó enviar los avances por el grupo de Whatsapp y consolidar las ventanas para la sustentación del día 8 de Septiembre. |

1. Sustentación - .08 de Septiembre de 2022
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| \*Se consolido el proyecto con las páginas, elementos y funcionalidades requeridas en las historias de usuario del Sprint 2.  \* Se realizó la sustentación al profesor David Pérez, se cumplió con los entregables del Sprint.  \*Se recibieron observaciones de parte del profesor David que serán tenidas en cuenta y se efectuaran los ajustes correspondientes. |
|  |

1. Sesión Tutor – 12 de Septiembre de 2022

* + Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| \*Se aclararon dudas con el profesor Elkin acerca de las evidencias, se acordó enviar un mensaje de Whatsapp con el link del repositorio, pues anteriormente se había enviado por correo electrónico.  \* Se confirmó al tutor la entrega del Sprint 3 y los entregables solicitados por el profesor David, se brindó una percepción respecto a cómo ha sido el trabajo en equipo, el aprendizaje, los retos que se han asumido y como se han logrado los objetivos.  \*Teniendo en cuenta que se acerca la fecha de entrega del Sprint 3, se informó al tutor que no se ha podido avanzar en los entregables porque se requiere las temáticas que serán vistas durante esta semana.  \*El profesor Elkin indico que estará revisando las evidencias u entregables para registrara las notas. |
|  |

1. Reunión diaria de seguimiento
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
|  |