****

**Formato de Informe de Seguimiento**

**Formato de Informe de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del equipo | Equipo 3 - Grupo 8 |
| Sprint No: | 3 y 4 |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) – 24 de Agosto de 2022
   * Pantallazo: 15 de Septiembre de 2022

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| \*Se revisaron las Historias de Usuario y los entregables de los Sprint 3 y 4.  \*Se identificaron las páginas y ventanas que se deben crear .los elementos y funcionalidades  \*Se validaron las páginas y tablas de las Bases de Datos que se deben crear e implementar.  \*El compañero Carlos nos explicó algunos aspectos de HTML y CSS que se deben tener en cuenta en el Frontend.  \* Se evaluaron algunos diseños ye elementos que se deben agregar en las páginas de Propietario, Jefe de Operaciones, Mecánicos y Vehículo.  \*Se establecieron tareas para cada uno de os integrantes badas en la creación y administración de la Base de datos y aplicación mejoras al Frontend.  \*Se acordo que los comapñeros Andres y Fernando trabajaran en el Frontend y el compañero Carlos trabajara en la Base de Datos y el Backend. |

1. Reunión diaria de seguimiento – 18 de Septiembre de 2022
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| \*Se descargó el proyecto del Sprint 2 , se revisaron las paginas diseñadas y las mejoras que se deben implementar.  \* Se estableció la inclusión de diferentes elementos de HTML y CSS al Frontend de las paginas, se indicaron algunas características que deben prevalecer en todas las paginas como los botones (CRUD) y sus respectivos colores.  \* Se concluyó que hay algunas funcionalidades solicitadas en el Sprint 4 que dependen del avance de las clases de programación y que según se alcancen a ver estas temáticas, se implementaran en la aplicación.  \* Se fijaron los aspectos del Sprint 3 y 4 que deben agregarse a nivel de Frontend , que van a estar relacionados con el proceso de Backend y Bases de datos.  \*Se acordo publicar en el grupo de Whatsapp los avances del proceso para recibir la retroalimentación del proceso. |

1. Sustentación - 20 de Septiembre de 2022
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| \*El compañero Carlos nos presentó los avances del proceso de creación de las tablas, entidades, configuración y uso del Entity Framework, los repositorios y demás elementos que se deben implementar desde el Backend.  \*Se analizaron algunos aspectos que se han presentado durante el proceso y avance de los entregables de los Sprint 3 y 4. Se definieron algunas medidas que se deben tomar buscando mejorar la aplicación.  \*Se revisó el avance en las páginas de Propietario, Vehículo y Jefe de Operaciones a nivel de Frontend.  \*Se acordo consolidar inicialmente las páginas con las mejoras efectuadas por los compañeros Fernando y Andrés en el proyecto, para después agregar el backend y la Base de Datos.  \*Se efectuaran los ajustes correspondientes para cumplir con el entregable del Sprint 3 pero con respecto al Sprint 4 hay algunos requisitos que no se podrán implementar porque no se alcanzaron a ver algunos temas en la clase de Programación los cuales se relacionan con estos. |
|  |

1. Sesión Tutor –

* + Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| ¨\*El profesor Elkin consulto al equipo por el avance en los entregables , se le informo que se ha estado trabajando en dos frentes, uno a nivel de Backend y otro en el Frontend, que se está implementando el CRUD (Base de Datos y consultas) para cumplir con el Sprint 3.  \*Por otra parte se confirmó al profesor Elkin, que el tablero se encuentra actualizado, que se han ido registrando las evidencias en la carpeta de Github y que se tan pronto termine la sesión, se adjuntara el formato de seguimiento.  \*Adicionalmente se le confirmo al tutor que se ha hecho uso Bootstrap, que se ha ido trabajando con NetCore, Entity Framework, Razor, HTML, C# y algunos estilos de CSS.  \*Se informó al tutor que con respecto al entregable del Sprint 4, no se alcanzaron a ver algunas temáticas en la clase de programación y por esta razón no serán tenidos en cuenta en la entrega final. Con respecto a esto el tutor indica que otros grupos le han notificado también esta situación.  \*Por último se le indico al tutor que se estima hacer los ajustes correspondientes para presentar los entregables y realizar la sustentación al profesor David. Se tiene presupuestado hacerlo el día domingo 25 de septiembre. |
|  |

1. Sustentación Sprint 3 y 4 – 25 de Septiembre de 2022
   * Pantallazo:

|  |
| --- |
|  |

Observaciones:

|  |
| --- |
| \*El domingo 25 de septiembre se efectuó la entrega y sustentación de los Sprint 3 y 4 al profesor David Perez.  \*Se dio a conocer el entregable o proyecto que se trabajó durante estas semanas y el cual está basado en requerimientos establecidos en las Historias de Usuario.  \* El entregable no contiene algunos elementos o validaciones solicitadas en el Sprint 4 porque faltaron ver algunos temas.  \* El profesor David realizo algunas observaciones con respecto Backend pero valoro el trabajo y esfuerzo realizado. Las mejoras mencionadas serán tenidas en cuenta. |